## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Vicente Marcelo Vargas Cáceres |
| --- | --- |
| Rut | 20.672.592-3 |
| Carrera | Analista Programador Computacional |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Tema | Gestión de Inventario para Juegos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software - Programación Web - Gestión de Bases de Datos - Análisis y Diseño de Sistemas |
| Competencias o unidades de competencia | Desarrollar aplicaciones web utilizando tecnologías como Python y el Framework Django. Diseñar e implementar bases de datos relacionales para el almacenamiento de información de productos (juegos). Analizar requerimientos y proponer soluciones informáticas orientadas a la gestión de inventario. Implementar operaciones CRUD para la administración de juegos (agregar, editar, eliminar y listar). Desarrollar interfaces de usuario para la visualización y gestión del inventario. Aplicar buenas prácticas de programación y organización del código. Gestionar el control de stock de productos y actualización de cantidades disponibles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto Sistema de Gestión de Inventario para Juegos busca abordar la problemática de la falta de control y organización en la gestión de inventarios en pequeñas tiendas o emprendimientos dedicados a la venta de videojuegos. En muchos casos, estos negocios utilizan métodos manuales o herramientas básicas, lo que puede generar errores, desorden en la información y dificultades para conocer el stock real disponible. La elección de este tema se debe a mi interés en el desarrollo de paginas web, ya que es el área en la que me gustaría desempeñarme laboralmente. Por esta razón , este proyecto representa una oportunidad para aplicar y fortalecer mis conocimientos en desarrollo web, especialmente en la creación de sistema funcionales utilizando tecnologías como Django. Este tema es relevante en el campo laboral de la programación, debido a que actualmente existe una alta demanda por soluciones web que permitan digitalizar y optimizar procesos dentro de las empresas, especialmente en pequeñas y medianas organizaciones. La situación se ubica en el contexto de Chile, específicamente en la región metropolitana, donde existen múltiples emprendimientos y tiendas relacionadas con la venta de videojuegos. Estos negocios requieren herramientas tecnológicas que les permitan mejorar su gestión interna de manera eficiente y accesible. La problemática afecta principalmente a emprendedores, dueños de tiendas de videojuegos y trabajadores del rubro, quienes necesitan un control adecuado de su inventario para evitar perdidas y mejoras la toma de decisiones. Además, también impacta indirectamente a los clientes, al facilitar una mejor organización y disponibilidad de los productos. En el sentido, el proyecto constituye un aporte relevante, ya que propone una solución practica mediante una aplicación web que mejora la gestión del inventario, alineándose con la necesidad del entorno laboral y con mis interés profesionales en el área del desarrollo web. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema web de gestión de inventario para juegos, que permita a los usuarios administrar productos de forma eficiente. La aplicación será desarrollada con Python y Django, e incluirá funcionalidades como registro, edición, eliminación y visualización de juegos. Además, contara con un sistema de Login, donde los usuarios autenticados podrán visualizar la información. El sistema busca mejorar el control de stock y reemplazar métodos manuales, facilitando la organización y administración de los productos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que implica el desarrollo de una aplicación web funcional, integrando conocimientos de programación, bases de datos y diseño de sistemas, competencias fundamentales en la formación de un analista programador. Para la realización de este proyecto es necesario aplicar competencias como el desarrollo de aplicaciones web, el diseño e implementación de bases de datos y el análisis de requerimientos, ya que permiten construir una solución que responda a la problemática de gestión de inventario. Además, el uso de funcionalidades como el sistema de Login y el control de acceso requiere aplicar buenas prácticas de programación y seguridad. De esta manera, el proyecto permite poner en práctica las competencias del perfil de egreso en un contexto real, desarrollando una solución tecnológica que aporta al área de desarrollo de software. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están enfocados principalmente en el desarrollo de aplicaciones web, ya que es el área en la que me gustaría desempeñarme laboralmente en el futuro. Me interesa especialmente la creación de sistemas funcionales que resuelvan problemas reales y que puedan ser utilizados por usuarios en distintos contextos. El Proyecto APT se relaciona directamente con estos intereses, ya que consiste en el desarrollo de una aplicación web utilizando tecnologías como Python y Django. En este proyecto se ven reflejados aspectos como la programación Backend, la gestión de bases de datos y la implementación de funcionalidades como el Login y la administración de datos, los cuales son fundamentales en el desarrollo web. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional, ya que me permitirá fortalecer mis habilidades técnicas, adquirir experiencia práctica en la creación de sistemas reales y comprender mejor el proceso completo de desarrollo de una aplicación web. Además, este proyecto puede formar parte de mi portafolio, lo que será un aporte importante para futuras oportunidades laborales. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | El desarrollo del Proyecto APT es factible de realizar dentro del semestre, ya que se cuenta con una duración aproximada de 15 semanas, lo que permite planificar y avanzar de forma progresiva en cada una de las etapas del proyecto. Además, se dispone de un tiempo estimado de 3 horas diarias dedicadas a la asignatura, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos propuestos. En cuanto a los materiales requeridos, se necesita principalmente un computador, conexión a internet y herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, Python y Django, los cuales son accesibles y adecuados para la realización del proyecto. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo, destaca el acceso a internet, ya que permite investigar, aprender nuevas funcionalidades y resolver problemas durante el proceso de programación. Sin embargo, un factor que puede dificultar el desarrollo es la inestabilidad en la conexión a internet, lo que podría afectar el acceso a recursos en línea. Para solucionar esto, se puede avanzar en tareas que no requieran conexión, como el desarrollo de código local, además de descargar previamente material de apoyo o utilizar redes alternativas cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web de gestión de inventario para juegos, que permita administrar productos de manera eficiente mediante el uso de tecnologías como Python y Django, facilitando el control de stock, la organización de la información y el acceso diferenciado según tipo de usuario. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la estructura del sistema web para la gestión de inventario de juegos. - Implementar un sistema de autenticación de usuarios que permita controlar el acceso a las funcionalidades. - Desarrollar funcionalidades para agregar, editar, eliminar y visualizar juegos en el sistema. - Implementar una base de datos para almacenar la información de los productos. - Gestionar el control de stock de los juegos disponibles en el inventario. - Crear una interfaz de usuario simple y fácil de utilizar. - Aplicar buenas prácticas de programación durante el desarrollo del sistema. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil, específicamente un enfoque basado en Kanban, el cual permite organizar y gestionar las tareas de manera visual y flexible durante el proceso de desarrollo. Esta metodología se caracteriza por ser iterativa, permitiendo avanzar de forma progresiva en el desarrollo del sistema, realizando mejoras continuas y adaptándose a posibles cambios durante el proyecto. El trabajo se organizará en etapas, tales como: - Análisis de requerimientos - Diseño del sistema - Desarrollo de funcionalidades - Pruebas y correcciones Las tareas serán gestionadas mediante un flujo de trabajo dividido en actividades pendientes, en desarrollo y finalizadas, lo que permitirá llevar un control del avance del proyecto. Para el desarrollo se utilizarán herramientas como Visual Studio Code, Python, Django y una base de datos para el almacenamiento de la información. Además, se utilizará internet como apoyo para la investigación y resolución de problemas. El proyecto será desarrollado de forma individual, siendo responsable de todas las etapas, desde el análisis hasta la implementación y pruebas del sistema.

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

Se espera que el desarrollo del sistema web de gestión de inventario para juegos permita mejorar el control y organización de los productos en pequeñas tiendas o emprendimientos del rubro. El sistema facilitará la administración del stock, reduciendo errores y optimizando el manejo de la información. El principal aporte de valor del proyecto es la digitalización de procesos que normalmente se realizan de forma manual, lo que permitirá una gestión más eficiente, rápida y confiable. Además, el sistema contribuirá a mejorar la toma de decisiones al contar con información actualizada del inventario. Desde el punto de vista laboral, el proyecto refleja la aplicación de competencias propias del desarrollo de software, aportando una solución tecnológica concreta a una problemática real. A nivel social, beneficia a emprendedores al proporcionar una herramienta accesible para mejorar la gestión de sus negocios.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de avance | Documento que describe el progreso del proyecto, incluyendo análisis, diseño y primeras funcionalidades del sistema | Permite evaluar el avance del proyecto durante el semestre. |
| Avance | Carta Gantt | Planificación de las actividades del proyecto en el tiempo. | Permite verificar la organización y cumplimiento de tareas. |
| Final | Sistema web funcional | Aplicación web desarrollada en Django con gestión de inventario sistema Login | Evidencias principales del desarrollo del proyecto. |
| Final | Código fuente | Archivos del sistema desarrollados en Python y Django. | Permite evaluar la implementación técnica del proyecto. |
| Final | Informe final | Documento completo que describe todo el desarrollo del proyecto | Permite evaluar el proceso, resultados y conclusiones. |
| Final | Capturas del sistema | Imágenes o demostración del sistema funcionando | Permite evidenciar el funcionamiento real del sistema |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de aplicaciones web | Análisis de requerimientos | Identificar funcionalidades del sistema (Login, CRUD, stock) | Computador, internet | 1 semana | Vicente Vargas | Puede requerir investigación adicional |
| Diseño de sistemas | Diseño de la base de datos | Crear modelos de datos para los juegos | Computador, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Posibles cambios de la estructura |
| Programación | Configuración del entorno | Instalación de Django y creación de proyecto | Visual Studio Code, Python, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Problemas de instalación |
| Programación | Desarrollo de sistema | Implementar CRUD de juegos | Visual Studio Code, Django | 4 semanas | Vicente Vargas | Errores de programación |
| Programación | Implementación de Login | Crear sistema de autenticación de usuarios | Django | 2 semanas | Vicente Vargas | Configuración de seguridad |
| Base de datos | Integración base de datos | Conectar sistema con basa de datos | SQLite, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Problema de conexión |
| Testing | Pruebas de sistemas | Verificar funcionamiento y corregir errores | Navegador, sistema | 2 semanas | Vicente Vargas | Detectar Bugs |
| Documentación | Informe final | Redactar informe completo del proyecto | World, Computador | 2 semanas | Vicente Vargas | Organización del contenido |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de sistema |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo CRUD |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación Login |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones web | Análisis de requerimientos | Computador, internet | 1 semana | Vicente Vargas | Puede requerir investigación adicional | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de sistema | Diseño de base de datos | Computador, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Posibles cambios de estructuras | Completado | Ajustes en modelos de datos |
| Programación | Configuración de entorno | Visual Studio Code, Python, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Problemas de instalación | Completado | Reinstalación de entorno |
| Programación | Desarrollo CRUD | Visual Studio Code, Django | 4 semanas | Vicente Vargas | Errores de código | En curso | Mejoras en funcionalidades |
| Programación | Implementación Login | Django | 1 semana | Vicente Vargas | Configuración de permisos | En curso | Ajustes de control de acceso |
| Base de datos | Integración base de datos | SQLite, Django | 1 semana | Vicente Vargas | Problemas de conexión | En curso | Optimización de consulta |
| Testing | Pruebas del sistema | Navegador, sistema | 2 semanas | Vicente Vargas | Detención de errores | No iniciado | Sin ajustes |
| Documentación | Informe final | World, computador | 2 semanas | Vicente Vargas | Organización del contenido | No iniciado | Sin ajustes |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. |  |  |  |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. |  | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. |  |  |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. |  |  |  |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). |  | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. |  |  |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. |  |  |  |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. |  | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. |  |  |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |  |  |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | . | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. |  |  |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |  |  |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |  |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |  |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |  |  |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. |  |  |  |  |  |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.